**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Некрасовский муниципальный район**

**Муниципальный Совет сельского поселения Некрасовское**

**Р Е Ш Е Н И Е**

**от 15.06.2017 года № 138** рп. Некрасовское

О порядке очередности ремонта

дорожного покрытия улиц

в населенных пунктах, расположенных

на территории сельского поселения Некрасовское

На основании поступивших заявок от избирателей и выполненных работ по ремонту дорожного покрытия улиц, заслушав председателя постоянной комиссии Муниципального Совета сельского поселения Некрасовское по жилищно-коммунальному комплексу Золоткова С.В. и основываясь Уставом сельского поселения Некрасовское Муниципальный Совет **РЕШИЛ:**

1. Утвердить порядок очередности проведения ремонта дорожного покрытия улиц в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения Некрасовское до 2019 года, согласно приложению № 1 к настоящему Решению.
2. Решение Муниципального Совета от 21.04.2011 года № 42 утратило силу.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Муниципального Глава сельского поселения

Совета \_\_\_\_\_\_А.Г.Корнилов Некрасовское \_\_\_\_\_\_\_В.А.Лосев

Приложение № 1

 к решению МС СП

Некрасовское от 15.06.2017 года № 138

**Порядок очередности проведения ремонта дорожного покрытия улиц в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения Некрасовское до 2019 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Место расположения объекта ремонта | Тип покрытия | Ориентировочная стоимостьмлн.руб. |
|  | 2017 год |  |  |
| 1. | рп. Некрасовское, ул. Сиреневая  | Песчано-щебеночная смесь | 4,2 |
| 2. | рп. Некрасовское, ул. Гагарина от школы до ул. Строителей с тротуаром | Асфальтобетон |  2,5 |
| 3. | рп. Некрасовское, ул. Большесольская – ул. Малосольская | Песчано-щебеночная смесь | 2,0 |
| 4. | Въезд в пос. Некрасовское  | Асфальтобетон | 1,6 |
| 5. | рп. Некрасовское, ул. Космонавтов у здания «ЦентрТелекома» | Асфальтобетон | 3,2 |
| 6. | рп. Некрасовское, подъезд к Николо-Бабаевскому монастырю | Асфальтобетон | 1,6 |
|  | 2018 год |  |  |
| 1. | рп. Некрасовское, проезд с ул. Советсткой до аптеки (ул. Космонавтов д.8) с устройством тротуара. | Асфальтобетон | 3,2 |
| 2. | рп. Некрасовское, Красноармейский переулок от РДК до ул. Советской | Асфальтобетон | 1,6 |
| 3. | рп. Некрасовское, ул. Гражданская | Песчано-щебеночная смесь | 1,4 |
| 4. | рп. Некрасовское, Красноармейский переулок – переулок Октябрьский | Песчано-щебеночная смесь | 0,7 |
| 5. | рп. Некрасовское, ул. Мира от библиотеки до окружной дороги с тротуаром. | Асфальтобетон | 2,8 |
| 6. | Село Левашово, ул. Молодежная | Асфальтобетон | 2,5 |
| 7.  | Село Левашово, ул. Молодежная от школы до дома № 28 | Асфальтобетон | 1,8 |
|  | 2019 год |  |  |
| 1. | рп. Некрасовское, ул. Советская от АЗС № 9 до дома № 185 | Асфальтобетон | 2,5 |
| 2. | рп. Некрасовское, ул. Победы | Песчано-щебеночная смесь | 3,2 |
| 3. | рп. Некрасовское, ул. Комсомольская | Песчано-щебеночная смесь | 2,8 |
| 4. | рп. Некрасовское, ул. Луговая | Песчано-щебеночная смесь | 1,8 |
| 5. | рп. Некрасовское, ул. Полевая | Песчано-щебеночная смесь | 1,2 |
| 6. | рп. Некрасовское, ул. Театральная | Песчано-щебеночная смесь | 2,8 |
| 7. | Село Левашово, ул. Почтовая | Песчано-щебеночная смесь | 4,8 |
| 8. | рп. Некрасовское, ул. Пролетарская | Асфальтобетон | 1,8 |