РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

НЕКРАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НЕКРАСОВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

*От 17.10.2018 г. № 304*

О внесении изменений в

Муниципальную программу

«Формирование современной городской среды»

в сельском поселении Некрасовское

на 2018-2022 годы

В соответствии с бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Губернаторским проектом «Решаем вместе!», администрация сельского поселения Некрасовское ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в прилагаемую Муниципальную программу «Формирование современной городской среды» в сельском поселении Некрасовское на 2018-2022 годы

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы сельского поселения Некрасовское (Подгорнова С.Ю.)

3.Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава сельского поселения Некрасовское В.А. Лосев

Приложение

к постановлению от 17.10.2018г.№304

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Формирование современной городской среды»**

**в сельском поселении Некрасовское**

**на 2018-2022 годы**

1. **ПАСПОРТ**

муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» в сельском поселении Некрасовское  на 2018-2022 годы (далее – Программа) | |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Первый заместитель главы Администрации сельского поселения Некрасовское | |
| Куратор муниципальной программы | Глава Администрации сельского поселения Некрасовское тел.: (48531) 4-11-47 | |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня комплексного благоустройства на территории сельского поселения Некрасовское, формирование благоприятной среды для проживания населения, а также мест массового пребывания населения | |
| Задача Программы | Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Некрасовское. | |
| Основные целевые индикаторы и показатели Программы | Количество благоустроенных дворовых территорий;  Количество благоустроенных общественных территорий | |
| Сроки реализации  муниципальной программы | 2018-2022 годы | |
| Объёмы бюджетных ассигнований Программы\*  **\***Суммы могут существенно меняться в рамках финансирования из бюджетов других уровней | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Источники финансирования | Плановый объем финансирования (тыс.руб.) | | | | | | | всего | в том числе по годам | | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | Областной бюджет | 7500 | 4476,2 | 4150 | Будет уточнено дополнительно | Будет уточнено дополнительно | Будет уточнено дополнительно | | Бюджет поселений | 1750 | 9161,00 | 8255 | 350 | 350 | 350 | | Внебюджетные источники | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено | | **Итого по программе** | **9150** | **13637,2** | **12405** | **350** | **350** | **350** |   **Участие жителей и организаций поселения:** Нефинансовый вклад в проект (безвозмездные работы)  - выпиловка старых деревьев;  - озеленение (посадка деревьев, кустарников, оформление клумб);  - установка лавочек, урн; окраска бордюров; разравнивание песка; расчистка от кустарников и углубление канав вдоль дороги; выделение техники) | |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - увеличение площади благоустроенных дворовых территорий на территории сельского поселения Некрасовское;  - увеличение количества комплексного обустройства мест общего пользования на территории поселения;  - увеличение количества детских игровых комплексов на территории поселения | |
| Перечень целевых программ и основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы | МЦП « Решаем Вместе!» в сельском поселении Некрасовское на 2018 -2022 годы | Администрация сельского поселения Некрасовское, телефон (48531) 4-11-47 |

1. **Общая характеристика сферы реализации**

**Программы**

Одним из приоритетных направлений развития территории сельского поселения Некрасовское, является повышение уровня благоустройства, в том числе создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей, благоустройство и приведение в надлежащее состояние дворовых территорий, создание современных спортивно-досуговых и культурно-развлекательных общественных территорий, способных обеспечить необходимые условия для жизнедеятельности и отдыха и занятий физической культурой и спортом населения.

Результаты оценки текущего состояния сферы благоустройства поселения показали, что благоустройство территорий полностью или частично не отвечает современным требованиям, установленным нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Основными проблемами в области благоустройства дворовых и общественных территорий являются:

- изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров;

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха;

- отсутствие в большинстве дворов специально оборудованных мест парковки транспортных средств;

- неудовлетворительное состояние зеленых насаждений;

- недостаточное освещение отдельных дворовых и общественных территорий.

Кроме того, требуется проведение большого объема работ по приспособлению дворовых и общественных территорий к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения. Все перемещения по придомовой территории должны быть доступными и не требовать сопровождения третьих лиц.

Состояние придомовых территорий напрямую влияет на восприятие жителями среды проживания, создает комфортные условия для отдыха и досуга жильцам многоквартирных жилых домов. При этом основополагающими факторами являются надлежащее состояние асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов к жилым домам, а также наличие на придомовых территориях зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, отвечающих всем современным требованиям.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности в 2017 году реализуется губернаторский проект «Решаем вместе!», в рамках которой осуществлялся:

- ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории МКД №11 по ул. Молодежная в п.Некрасовское;

- ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории МКД №35 по ул.Кооперативная в п.Некрасовское;

- ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории по ул. 2-я Набережная д.6 в п. Некрасовское;

- ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории п. Приволжский д.57;

- ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории МКД №18 по ул. Строителей в п. Некрасовское.

На период 2018-2022 годов Администрация сельского поселения Некрасовское в качестве приоритетного направления деятельности в сфере благоустройства также определяет системное повышение качества и комфортности современной городской среды путем реализации первоочередных мероприятий по благоустройству: проектов комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования, подготовленных с учетом проведенной инвентаризации и общественного обсуждения.

Принятие муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы (далее – Программа) позволит повысить комфортность и благоприятные условия проживания населения, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве дворовых территорий, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

- финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета;

- социальные риски, связанные с низкой активностью населения в реализации мероприятий по благоустройству территории поселения.

В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.

Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, создание комфортной территории для жизнедеятельности населения.

1. **Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы и ожидаемые конечные результаты**

В основе реализации Программы лежат следующие нормативно-правовые документы:

1.Бюджетный кодекс Российской Федерации,

2.Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

3.Губернаторский проект «Решаем вместе!».

Реализация мероприятий Программы позволит:

- увеличить площадь благоустроенных дворовых территорий на территории поселений;

- увеличить количество комплексного обустройства мест общего пользования на территории поселения;

- увеличить количество детских игровых комплексов на территории поселений.

**IV. Методика оценки эффективности и результативности реализации муниципальной программы**

1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Семибратово (далее – муниципальная программа).

В случае если муниципальная программа имеет собственную методику расчета эффективности и результативности реализации в соответствии с требованиями федерального законодательства, данная Методика не распространяется на такую муниципальную программу.

2. В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений целевых показателей, которые следует трактовать следующим образом:

плановые значения – это значения, предусмотренные муниципальной программой с учетом последних утвержденных внесений изменений в муниципальную программу на момент отчета;

фактические значения – это значения, представляемые ответственным исполнителем муниципальной программы как фактически достигнутые исполнителями муниципальной программы в ходе ее реализации.

3. Стратегическая результативность муниципальной программы – степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчётного периода. Различают промежуточную результативность (ежегодно по итогам года накопительным итогом) и итоговую стратегическую результативность (на момент завершения муниципальной программы).

Алгоритм расчёта индекса стратегической результативности госпрограммы

- рассчитать индекс стратегической результативности для целевого показателя (R):

R ст = Р факт  / Р план \* 100%

где:

*P*факт — фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

*P*план — плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

- рассчитать индекс стратегической результативности для муниципальной программы () по формуле:

,

где:

— индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

*p* – количество целевых показателей муниципальной программы.

Критерии оценки стратегической результативности муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса стратегической результативности муниципальной программы (Rст) | Стратегическая  результативность муниципальной программы |
| Rст 95% | высокорезультативная |
| 85% < Rст 95% | среднерезультативная |
| Rст ≤ 85% | низкорезультативная |

4. Эффективность муниципальной программы – степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.

Различают промежуточную (за отчетный год) эффективность муниципальной программы и итоговую (на момент завершения муниципальной программы) эффективность муниципальной программы. Итоговая эффективность муниципальной программы рассчитывается как отношение итоговой стратегической результативности муниципальной программы к отношению фактического значения финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации муниципальной программы к плановому значению финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации муниципальной программы.

Индекс эффективности муниципальной программы (Еисп) определяется по формуле:

*,*

где:

Fфакт - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчётный период;

Fплан - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчётный период.

Критерии оценки эффективности муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса эффективности муниципальной программы (Еисп) | Эффективность муниципальной программы |
| Еисп ≥ 100% | высокоэффективная |
| 90% < Еисп < 100% | среднеэффективная |
| Еисп ≤ 90% | низкоэффективная |

**V.Цель и целевые показатели Программы**

Цель Программы: Повышение уровня комплексного благоустройства на территории сельского поселения Некрасовское, формирование благоприятной среды для проживания населения, а также мест массового пребывания населения.

**Целевые показатели**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. измерения** | **Целевые индикаторы по годам** | | | | | |
| **На 01.01.2018** | **На 01.01.2019** | **На 01.01.2020** | **На 01.01.2021** | **На**  **01.01.2022** | **На**  **01.01.2023** |
| **МП «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы** | | | | | | | |  |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом) | Ед. | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 93 |
| 2. | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ***МЦП «Решаем Вместе!» на 2018-2022 год*** | | | | | | | |  |
|  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий (нарастающим итогом) | % | 19 | 26 | 32 | 39 | 45 | 100 |
|  | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации) | % | 48 | 65 | 74 | 84 | 89 | 100 |
|  | Площадь благоустроенных общественных территорий | кв.м. | 1334 | 3050 | 6320 | 8400 | 9550 | 11600 |
|  | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | % | 17 | 33 | 50 | 67 | 83 | 100 |
|  | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя | кв.м | 0,593 | 1,356 | 2,809 | 3,734 | 4,245 | 5,156 |
|  | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включённых в программу | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Объём трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включённых в программу | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Объём трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | руб. | Данные будут уточнены | | | | |  |

**VI. План мероприятий программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятия** | | | **Стоимость проекта** | **Подраздел** | **в том числе** | | | | |
| **Федеральный бюджет** | | **Областной бюджет** | **Местный бюджет** | |
| **2018 год** | | | | | | | | | | |
| 1 | ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории на ул. 2-я Набережная дом №3 и №5 в п.Некрасовское; | | | 1212336,91 | 0409 | 533739,13 | | 471509,87 | 207087,91 | |
| 2 | ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории №1а на ул. Первомайская в п.Некрасовское; | | | 398183,06 | 0409 | 135306,26 | | 119530,74 | 143346,06 | |
| 3 | ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории жилых домов №37 и №39 по ул. Кооперативная в п.Некрасовское; | | | 470 781,79 | 0409 | 171975,94 | | 151925,06 | 146880,79 | |
| 4 | ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории №3а на ул. Первомайская в п.Некрасовское; | | | 561274,52 | 0409 | 206250,35 | | 182203,38 | 172820,79 | |
| 5 | ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории МКД №22, 23 по ул.Молодежная в с.Левашово | | | 1134937,02 | 0409 | 504392,88 | | 445585,12 | 184959,02 | |
| 6 | ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории МКД №58 в п. Приволжский | | | 1 516925,46 | 0409 | 687 018,65 | | 606918,35 | 222988,46 | |
| 7 | Благоустройство прогулочной набережной р. Солоница в п. Некрасовское | | | 8 000 000,00 | 0503 | 0 | | 0 | 8000 000,00 | |
|  | **ИТОГО 2018 год в том числе:** | | | **13294438,76** | | **2238683,21** | | **1977672,52** | **9078083,03** | |
| **дворовые территории** | | | **5 294 438,76** | | 2238683,21 | | 1977672,52 | 1078083,03 | |
| **прогулочная набережная** | | | **8 000 000,00** | | 0 | | 0 | 8 000 000,00 | |
| **2019 год** | | | | | | | | | | |
|  | | **Наименование мероприятия** | **Площадь м2** | **Стоимость проекта** | подраздел | в том числе | | | | |
| **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | | | **Местный бюджет** |
| 1 | | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории МКД №10 на ул.2-я Набережная в п.Некрасовское | **300,9** | **636516,00** | 0409 | 578894,00 | 24121,00 | | | 33501,00 |
| 2 | | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории МКД №8а на ул.Космонавтов в п.Некрасовское | **737,05** | **796468,80** | 0409 | 724368,00 | 30182,00 | | | 41918,80 |
| 3 | | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории многоквартирных жилых домов №28,№24 и №29 по ул.Молодежная в с.Левашово | **981,7** | **1810404,00** | 0409 | 1646515,00 | 68605,00 | | | 95284,00 |
| 4 | | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории МКД №121 по ул.Советской в п.Некрасовское | **227,36** | **521191,20** | 0409 | 474010,00 | 19750,00 | | | 27431,20 |
| 5 | | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории многоквартирного жилого дома №1а по ул.Большесольской в п.Некрасовское | **414** | **928135,20** | 0409 | 844115,00 | 35171,00 | | | 48849,20 |
| 6 | | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории многоквартирного жилого дома №15 в пансионате Левашово | **453** | **992163,60** | 0409 | 902347,00 | 37598,00 | | | 52218,60 |
| 7 | | Благоустройство прогулочной набережной р. Солоница в п. Некрасовское | 2000 | 8 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | | | 8000 000,00 |
| 5 | | **дворовые территории** | **0409** | **5684 878,80** |  | 5170249,00 | 215427,00 | | | 299202,80 |
| 6 | | Общественные территории | 0503 | 8 000 000,00 |  |  |  | | | 8000 000,00 |
|  | | **ИТОГО 2019 год** | | **13684 878,80** |  | 5170249,00 | 215427,00 | | | 8299202,80 |
|  | | **2020-2022 по результатам выделения средств из бюджетов других уровней** | |  |  |  |  | | |  |

**VII.Ресурсное обеспечение Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источник финансирования** | **ВСЕГО** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***Муниципальная целевая программа «Решаем Вместе!» на 2018-2022 годы( тыс.руб.):\**** |  |  |  |  |  |  |
| - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет поселений | 18449,2 | 9100,0 | 8299,2 | 350 | 350 | 350 |
| - областной бюджет\* | 9600,9 | 4215,2 | 5385,7 | - | - | - |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по муниципальной программе** |  | **13315,2** | **13684,9** | **350** | **350** | **350** |

**\***Суммы могут существенно меняться в рамках финансирования из бюджетов других уровней

**VIII.Основные сведения о подпрограммах,**

**входящих в Программу**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | ***МЦП «Решаем вместе!» в сельском поселении Некрасовское на 2018-2022 года*** |
| Срок реализации | 2018-2022 года |
| Ответственный исполнитель | Первый заместитель главы Администрации сельского поселения Некрасовское Подгорнов С.Ю. |
| Цель | Повышение уровня комплексного благоустройства на территории сельского поселения Некрасовское, формирование благоприятной среды для проживания населения, а также мест массового пребывания населения |
| Задачи | 1.Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Некрасовское;  2.Улучшение состояния учреждений культуры, установка новых памятников культуры;  3.Развитие сети плоскостных спортивных сооружений на территории сельского поселения Некрасовское. |
| Целевые показатели | Количество благоустроенных дворовых территорий;  Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий;  Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения сельского поселения Некрасовское;  Количество благоустроенных общественных территорий;  Площадь благоустроенных общественных  территорий;  Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий сельского поселения Некрасовское;  Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу;  Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий |
| Нормативный правовой акт, утвердивший подпрограмму | Проект МЦП «Решаем вместе» в сельском поселении Некрасовское на 2018-2022гг. |
| Электронный адрес размещения подпрограммы в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» | Будет размещено: http://sp-nekrasovskoe-adm.ru/ |

Приложение 1

к муниципальной программе

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование работ согласно минимальному перечню работ по благоустройству дворовых территорий | Визуализированный образец элемента благоустройства дворовой территории |
| 1 | ремонту дворовых проездов и проездов к дворовым территориям |  |
| 2 | Обеспечение освещения дворовых территорий |  |
| 3 | Установка скамеек | Описание: Описание: http://avenmaf.ru/sites/default/files/styles/thumbnail/public/s-3.jpg?itok=DocXZvui |
|  |
|  | Описание: Описание: http://avenmaf.ru/sites/default/files/styles/thumbnail/public/s-1.jpg?itok=_wcJMcKH |
|  |
| Установка урн для мусора |  |

Приложение 2

к муниципальной программе

Дополнительный перечень работ

по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов

|  |
| --- |
| **Виды работ** |
| 1) оборудование детских и (или) спортивных площадок;  2) устройство автомобильных парковок;  3) озеленение дворовых территорий;  4) ограждение дворовых территорий;  5) снос строений и сооружений вспомогательного использования, являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме;  6) устройство пандусов;  7) устройство контейнерных площадок;  8) устройство пешеходных дорожек;  9) устройство иных малых архитектурных форм. |