РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Некрасовский муниципальный район

Муниципальный Совет сельского поселения Некрасовское

Р Е Ш Е Н И Е

от  24 мая 2012 года № 158		                             		рп. Некрасовское

О внесении изменений в Решение

муниципального Совета сельского поселения

Некрасовское от 19.04.2012 года

«Об утверждении муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в сельском поселении Некрасовское на 2012 год с участием средств регионального фонда»

На основании Протеста Прокуратуры Некрасовского района от 21.05.2012 г. № 7-11-2012,  и на основании Устава сельского поселения Некрасовское

муниципальный Совет Решил:

  - Раздел III Программы читать в новой редакции:

«III. Участники Программы. Участниками Программы являются администрация сельского поселения Некрасовское, Управляющие организации соответствующими многоквартирными жилыми домами.»

  - Разделы V и IX Программы изложить в новой редакции (приложение № 1 и № 2 к данному решению).

  - В Разделе VIII Программы пункт 10.2 слово «городского» исключить, а после слова «бюджета», добавить слова «сельского поселения Некрасовское.»

  - Приложения Программы № 1, № 3 и № 4 изложить в новой редакции (согласно приложениям № 3,  № 4, и № 5 к данному решению.)

  - Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Муниципального Совета

сельского поселения Некрасовское				      А.Г. Корнилов

Глава сельского

поселения Некрасовское						В.А. Лосев

Приложение № 1

к Решению МС

от 24.05.2012 № 158

V. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

| № п/п | Показатель выполнения Программы | Планируемые значения показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. | Многоквартирный жилищный фонд, в котором проведён капитальный ремонт: |  |
| 1.1. | Количество многоквартирных домов, (единиц) – всего: | 3 |
| 1.2. | Общая площадь жилищного фонда, (тыс. кв. м) – всего: | 5,290 |
| 1.3. | Общая площадь жилых помещений, находящихся в собственности граждан, (тыс. кв. м) – всего: | 4,848 |
| 2. | Доля многоквартирных домов, в которых проведён капитальный ремонт в рамках Программы, (процентов) – всего: | 100 |
| 3. | Количество устанавливаемых в рамках Программы приборов учёта потребления ресурсов и (или) узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), (штук) – всего: | - |
| 4. | Доля многоквартирных домов, в которых проведён комплексный капитальный ремонт согласно установленному перечню работ по капитальному ремонту, (проценты) – всего: | - |
| 5. | Общий объём финансирования проведения капитального ремонта, (рублей) – всего: | 1 024 827,00 |
| 5.1. | В том числе за счёт средств Регионального фонда, (рублей) – всего: | 422 300,00 |
| 5.2. | За счёт средств бюджета сельского поселения Некрасовское, предусмотренных на долевое финансирование Программы, (рублей) – всего: | 500 000,00 |
| 5.3. | За счёт средств собственников помещений в многоквартирных домах, (рублей) – всего: | 102 527,00 |
| 6. | Средняя стоимость проведения капитального ремонта, (тыс. руб./кв. м) – всего: | 0,194 |
| 7. | Доля средств лимита финансовой поддержки сельского поселения Некрасовское на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, (процентов) – всего: | 48,8 |
| 8. | Остаток лимита сельского поселения Некрасовское на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, (руб.) – всего: | 0 |

Приложение № 2

к Решению МС

от 24.05.2012 № 158

IX. Перечень мероприятий Программы

| № п/п | Наименование мероприятия Программы (в установленном порядке) | Срок исполнения | Ответственные исполнители (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка заявки сельского поселения Некрасовское | В течение 10 дней со дня принятия программы | Управляющие организации, МУ «Благоустройство» |
| 2. | Заключение договоров о долевом финансировании в 2012 году расходов на капитальный ремонт многоквартирных домов, включённых в Программу | по итогам рассмотрения заявки в сроки, установленные Региональным фондом | Управляющие организации, МУ «Благоустройство» |
| 3. | Привлечение подрядных организаций и заключение договоров на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включённых в Программу | до 01.05.2012 | Управляющие организации |
| 4. | Разработка и утверждение порядка выплаты собственниками средств на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов, включённых в Программу | В течение 10 дней со дня принятия программы | МУ «Благоустройство» |
| 5. | Реализация мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, включённых в Программу | в течение 2012года | Управляющие организации, МУ «Благоустройство» |
| 6. | Оказание консультативной помощи управляющим организациям, в процессе реализации мероприятий Программы | в течение 2012года | МУ «Благоустройство» |
| 7. | Проведение мониторинга реализации мероприятий Программы | ежемесячно | Управляющие организации, МУ «Благоустройство» |
| 8. | Подготовка отчётности о ходе реализации Программы, выполнении условий предоставления финансовой поддержки за счёт средств Регионального фонда и расходовании средств на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов, а также средств, полученных за счёт средств Регионального фонда, за прошедший отчётный период | в установленные Региональным фондом сроки | Управляющие организации, МУ «Благоустройство» |
| 9. | Проведение в установленном порядке корректировки Программы и оценочных индикаторов её реализации (в случае необходимости) | в течение 2012года | МУ «Благоустройство» |

Приложение № 3

к Решению МС

от 24.05.2012 № 158

|  | Приложение 1 к Муниципальной адресной Программе |
| --- | --- |
|  | по проведению капитального ремонта |
|  | многоквартирных домов в сельском |
|  | поселении Некрасовское на 2012 год с участием средств Регионального фонда |

Расчёт потребности в объёмах работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в сельском поселении Некрасовское на 2012 год

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объёмы работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт цоколя и отмостки | тыс. кв. метров общей площади МКД | 4,213 |
| 2. | Ремонт крыш | -//- | 1,077 |

Приложение № 4

к Решению МС

от 24.05.2012 № 158

|  |  | Приложение № 2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | к Муниципальной адресной программе |
|  |  | по проведению капитального ремонта |
|  |  | многоквартирных домов в сельском |
|  |  | поселении Некрасовское на 2012 год с |
|  |  | участием средств Регионального фонда |
| Обоснование объёма потребности в финансовых ресурсах, необходимых для реализации Программы, осуществлено исходя из нормативов предельной стоимости затрат на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, перечня и объёма работ, определённых на основании данных о многоквартирных домах, включённых в Программу. |
| № п/п | Направление использования средств и источник финансирования | Всего по Программе, тыс. рублей | Усреднённая удельная стоимость капитального ремонта, тыс.руб./кв.метр общей площади помещений в многоквартирных домах |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ремонт крыш | 742,571 | 0,067 |
|  | в том числе за счёт средств: |  |  |
|  | Регионального фонда | 305,991 |  |
|  | местного бюджета | 362,291 |  |
|  | собственников помещений | 74,301 |  |
| 2 | Ремонт цоколя и отмостки | 282,256 | 0,689 |
|  | в том числе за счёт средств: |  |  |
|  | Регионального фонда | 116,309 |  |
|  | местного бюджета | 137,709 |  |
|  | собственников помещений | 28,226 |  |
| 3 | Всего по видам работ | 1024,827 | 0,194 |
|  | в том числе за счёт средств: |  |  |
|  | Регионального фонда | 422,300 |  |
|  | местного бюджета | 500,000 |  |
|  | собственников помещений | 102,527 |  |